Załącznik nr 8

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek

za I półrocze 2007 roku

W zakresie realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym zaplanowano  rozpoczęcie lub zakończenie czterech przedsięwzięć inwestycyjnych tj. „Budowę wodociągu w miejscowości Lędyczek”, „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Okonku”, „Budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku” oraz „Budowę hali sportowej w Lotyniu”.  Spośród wymienionych inwestycji w okresie sprawozdawczym rozpoczęto zadanie wodociągowania miejscowości Lędyczek (etap kończący całe zadanie w bieżącym roku). Decyzje o rozpoczęciu pozostałych inwestycji są uzależnione od możliwości i zakresu ich dofinansowania ze środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej). Przedsięwzięcia są w pełni przygotowane pod względem formalnym do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (wykonano niezbędne dokumentacje oraz uzyskano pozwolenia na budowę – koszty opracowania dokumentacji zostały wskazane w części opisowej informacji w odniesieniu do wydatków pozostałej działalności działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

# REALIZACJA WIELOLETNIEGO  PROGRAMU  INWESTYCYJNEGO

- Zadania przewidziane do rozpoczęcia lub zakończenia w 2007 roku

### Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek

  - Cele: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Lędyczek. Niniejsze prace umożliwią przyłączenie się mieszkańców oraz wykorzystanie istniejącej hydroforni po dokonaniu jej kompleksowego wyposażenia.

  - Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy Okonek.

  - Okres realizacji programu: lata 2006 – 2007

  - Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł.

  - Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2007 rok –    plan 370.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2007 r. – 32.074,64 zł.

### IV   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

- Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008

- Łączne nakłady finansowe: 1.457.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2007 rok –    plan 800.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2007 r. – 0,00 zł.

### V    Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

- Cele: Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008

- Łączne nakłady finansowe: 3.100.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2007 rok –   plan 1.950.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2007 r. – 0,00 zł.

### VI     Budowa hali sportowej  w Lotyniu

- Cele: Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2009

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2007 rok –   plan 200.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2007 r. – 0,00 zł.