Załącznik nr 9

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek

za I półrocze 2007 roku

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007r.

### - stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

### Dział 600 rozdział 60016 § 6050

- Nazwa zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drzewice”

Kwota planowana: 130.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przewidywane zakończenie zadania nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

### Dział 750 rozdział 75020 § 6300

- Nazwa zadania: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na  wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1005P na odcinku Glinki Suche – Glinki Mokre”

Kwota planowana: 250.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Przekazanie środków w zakresie dotacji nastąpi w III kwartale bieżącego roku po faktycznym zakończeniu zakresu rzeczowego dofinansowywanych zadań.

- Nazwa zadania: „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1008P na odcinku Lędyczek – Okonek”

Kwota planowana: 250.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Przekazanie środków w zakresie dotacji nastąpi w III kwartale bieżącego roku po faktycznym zakończeniu zakresu rzeczowego dofinansowywanych zadań.

### Dział 750 rozdział 75023 § 6060

- Nazwa zadania: „Zakup zestawów komputerowych do UMiG w Okonku”

Kwota planowana: 15.000,00 zł.

Kwota wykonana:    5.135,01 zł.

Szczegóły inwestycji: wykonano część planowanego zakresu rzeczowego inwestycji. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu zestawu komputerowego z pełnym oprogramowaniem oraz drukarką laserową (komputer przenośny). Dalsze uzupełnianie wyposażenia w postaci zakupu zestawów komputerowych nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

- Nazwa zadania: „Zakup cyfrowego systemu dokumentowego do UMiG w Okonku”

Kwota planowana: 15.000,00 zł.

Kwota wykonana:  14.152,00 zł.

Szczegóły inwestycji: zrealizowano pełny zakres rzeczowy przedsięwzięcia  zakupując wielofunkcyjne urządzenie (drukarka, skaner, kserokopiarka) niezbędne do funkcjonowania wprowadzanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050

- Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Okonku”

Kwota planowana: 360.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Na wskazane zadanie dwukrotnie ogłoszono przetargi, które zostały unieważnione ze względu na fakt, iż najniższe oferty znacznie przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie gminy. Biorąc pod uwagę powszechną tendencję wzrostu cen usług i materiałów budowlanych w II półroczu zostanie rozważona możliwość etapowania inwestycji i wykonania w bieżącym roku części zakresu rzeczowego (dobudowa boksów garażowych i rozbudowa świetlicy) z założeniem dokończenia rozbudowy (punkt ratownictwa medycznego) w kolejnych latach.

- Nazwa zadania: „Rozbudowa remizy OSP w Lotyniu”

Kwota planowana: 100.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: proces inwestycyjny planuje się rozpocząć w III kwartale bieżącego roku.

- Nazwa zadania: „Modernizacja dachu remizy OSP w Pniewie”

Kwota planowana: 15.000,00 zł.

Kwota wykonana:           0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: przedsięwzięcie modernizacyjne planuje się zakończyć w III kwartale bieżącego roku.

- Nazwa zadania: „Modernizacja budynku remizy OSP w Podgajach”

Kwota planowana: 35.000,00 zł.

Kwota wykonana:           0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: przeprowadzenie modernizacji po ustaleniu szczegółowego zakresu planuje się zakończyć w IV kwartale bieżącego roku.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

- Nazwa zadania: „Zakup bram garażowych do remiz OSP na terenie gminy”

Kwota planowana: 80.000,00 zł.

Kwota wykonana:           0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: realizacja zakupu inwestycyjnego jest uzależniona od postępu prac powyżej wskazanych inwestycji w zakresie obiektów OSP na terenie gminy. Najbardziej prawdopodobnym terminem realizacji zadania jest IV kwartał bieżącego roku.

Dział 754 rozdział 75416 § 6060

- Nazwa zadania: „Zakup zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi Straży Miejskiej w Okonku”

Kwota planowana: 10.000,00 zł.

Kwota wykonana:    9.980,00 zł.

Szczegóły inwestycji: zrealizowano pełny zakres przedsięwzięcia zakupując zestaw komputerowy o wartości 3.880,00 zł. oraz specjalistyczne oprogramowanie do ewidencjonowania Straży Miejskiej w Okonku pn. „eMandat”  za kwotę 6.100,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101  § 6050

- Nazwa zadania: „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”

Kwota planowana: 1.950.000,00 zł.

Kwota wykonana:                0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: inwestycja jest kompleksowo przygotowana do realizacji.  Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego jest uzależnione od informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków krajowych (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

- Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu”

Kwota planowana: 200.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (zadanie przygotowane pod względem formalnym) jest uzależnione od terminów naboru i rozstrzygnięć wniosków o dofinansowanie ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej (planowane jest złożenie wniosków do Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako dysponenta środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)

- Nazwa zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku”

Kwota planowana: 800.000,00 zł.

Kwota wykonana:             0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (zadanie przygotowane pod względem formalnym) jest uzależnione od terminów naboru i rozstrzygnięć wniosków o dofinansowanie ze środków bezzwrotnych Unii Europejskiej (planowane jest złożenie wniosków do Marszałka Województwa Wielkopolskiego jako dysponenta środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego)

Dział 801 rozdział 80110  § 6060

- Nazwa zadania: „Zakup sprzętu multimedialnego do realizacji programu e-szkoła w Gimnazjum w Okonku”

Kwota planowana: 100.000,00 zł.

Kwota wykonana:            0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: realizacja zadania jest także uzależniona od ewentualnego dofinansowania przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (wstępny wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora szkoły w 2006 roku) w ramach środków kontraktu wojewódzkiego.

Dział  900  rozdział  90095  §  6050

- Nazwa zadania: „Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek”

Kwota planowana: 370.000,00 zł.

Kwota wykonana:    32.074,64 zł.

Szczegóły inwestycji: realizację zadania zlecono dla Zakładu Usług Wodnych „Krajna”, który rozpoczął proces inwestycyjny w I półroczu. Planowane zakończenie zadania przewidziano na IV kwartał bieżącego roku.

Dział  921  rozdział  92109  §  6220

- Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu nagłośnieniowo – oświetleniowego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku”

Kwota planowana: 25.000,00 zł.

Kwota wykonana:           0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Dotacja zostanie przekazana dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku po dokonaniu zakupu sprzętu w III kwartale bieżącego roku.

## ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2007 ROKU: 4.705.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w okresie sprawozdawczym: 61.341,65 zł.(1,30 % planu)