Załącznik nr 8

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek

za I półrocze 2008 roku

W zakresie realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym zaplanowano  rozpoczęcie trzech przedsięwzięć inwestycyjnych tj.  „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Okonku”, „Budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku” oraz „Budowę hali sportowej w Lotyniu” jak i również zakończenie rozpoczętego w 2007 roku zadania pn.: „Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku”.

Spośród wymienionych inwestycji w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto żadnego z planowanych zadań ponieważ przewiduje się do rozpoczęcia w II półroczu bieżącego roku. Decyzje o rozpoczęciu planowanych do realizacji inwestycji są uzależnione od możliwości i zakresu dofinansowania ze środków zewnętrznych (zarówno krajowych jak i bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej). Przedsięwzięcia są w pełni przygotowane pod względem formalnym do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (wykonano niezbędne dokumentacje oraz uzyskano pozwolenia na budowę – koszty opracowania dokumentacji zostały wskazane w części opisowej informacji w odniesieniu do wydatków pozostałej działalności działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

REALIZACJA

WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Zadania przewidziane do rozpoczęcia lub zakończenia w 2008 roku

### Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

- Cele:

  - podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni;

  - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

- Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy Okonek.

- Okres realizacji programu: lata 1993 – 2010.

- Łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki w latach:

2008                    	   0 zł.

2009	        1.135.000 zł.

2010         	    200.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 0,00  zł.

### Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa    zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

- Cele : Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka.

- Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy Okonek

## Okres realizacji programu: lata 2010 – 2011.

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki ponoszone w kolejnych latach:

2008                      0 zł.

2009                      0 zł.

2010        1.000.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 0,00 zł.

### III   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

- Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 1.697.558 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    1.389.726 zł.

2009 rok –    307.832 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 0,00  zł.

### IV    Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

- Cele: Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 4.290.758 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    2.030.617 zł.

2009 rok –    2.260.141 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 0,00  zł.

### V     Budowa hali sportowej  w Lotyniu

- Cele: Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    200.000 zł.

2009 rok –    900.000 zł.

2010 rok -     900.000 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 0,00 zł.

### VI     Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku.

- Cele: Zakup urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się po terenie gminy powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczne nasilenie ruchu spowodowane przebiegiem przez obszar gminy dwóch dróg krajowych wymaga większej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Ponadto wykorzystanie urządzenia przez Straż Miejską w Okonku powinno przynieść także efekt dodatkowy w formie zwiększonych dochodów budżetowych gminy.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008

- Łączne nakłady finansowe: 117.500 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w kolejnych latach:

2008 rok –    67.500 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 roku: 67.471,37 zł.