Informacja Burmistrza Okonka

na Sesję Rady Miejskiej w Okonku

z Planu  zadań Inwestycyjnych na 2009 rok.

| Lp. | Nazwa inwestycji, zakres rzeczowy, planowany termin wykonania | Planowana kwota w budżecie Gminy na 2009r. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1010P na odcinku Borucino - Pniewo - Jastrowie”. Jest to inwestycja zaplanowana do realizacji przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Gmina Okonek będzie partycypowała w kosztach inwestycyjnych. Całkowity planowany koszt inwestycji wynosi 9.600.000,00zł. Przebudowa drogi (na odcinku 11,6 km) polegać będzie na wykonaniu poszerzenia o 1,5 m oraz wykonaniu warstw bitumicznych w istniejącym pasie drogowym. Szerokość drogi na szlaku 5,5 m, w miejscowościach 6 m. W ramach inwestycji zaplanowana jest wycinka 300 szt. drzew. Starostwo Powiatowe w Złotowie na realizację inwestycji wnioskuje o środki unijne do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który zarządza Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013. Planuje się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania pn. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiącu maju br. | 250.000zł |
| 2 | Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”. Jest to inwestycja, którą realizuję Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, jednakże Gmina Okonek będzie partycypowała w kosztach inwestycyjnych. Planowany koszt inwestycji wynosi 250.000,08 zł, z czego 125.000,00 zł ma pochodzić ze środków finansowych gminy Okonek. Prace będą polegały na ułożeniu pieszych ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Niepodległości o długości 747 mb, szerokości 1,4 m, pow. 906 m². Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w miesiącu czerwcu, a zakończenie w lipcu br. | 125.000zł |
| 3 | Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko. Zadanie zostało zgłoszone i wstępnie zaakceptowane do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którym dysponuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Prace będą polegały na położeniu dywanika asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, na odcinku 0,61 km, o szerokości 4 mb i powierzchni całkowitej 2583 m2. Zakres rzeczowy prac obejmuje: korytowanie drogi, ułożenie nawierzchni z kruszywa łamanego grubość 20cm, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grubość 3 cm, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna grubość 3 cm . | 390.000zł |
| 4 | Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Lotyń. Kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2008 roku. Przetarg na realizację zadania został rozstrzygnięty w miesiącu grudniu 2008 r. Wygrała firma Terbau Sp. z o.o. ze Szczecinka. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 394.889,60 zł. Kwota zaplanowana na 2008 r. 130.000,00 zł została wykorzystana w całości i przeznaczona na zakup materiałów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk w ilości 3896m2, regulację krawężników 1560 mb, regulację wysokościową studni rewizyjnych 23 szt. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost estetyki osiedla mieszkaniowego w Lotyniu. Zadanie realizowane jest przez gminę, ale całość środków przekazana zostanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Pile, od której drogi osiedlowe zostały przejęte na mienie komunalne gminy pod warunkiem ich modernizacji. Planowany termin ukończenia inwestycji 30 marzec 2009 r. | 265.000zł |
| 5 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu Quick Map z laserowym dalmierzem do rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie”. Szacowany koszt zakupu zestawu to 50.000,00zł. Inwestycja ma być współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Złotowie i inne gminy Powiatu złotowskiego. Zestaw Quick Map jest to nowoczesny system do wizualizacji i rekonstrukcji wypadków drogowych dla funkcjonariuszy ruchu drogowego lub techników kryminalistyki. System ten pozwala na dokładne wymiarowanie i odtwarzanie nawet bardzo dużych i złożonych przestrzeni. Wykorzystując elektroniczne gromadzenie danych system pozwala na łatwe pozyskiwanie danych i pomiarów, nawet w bardzo trudnym terenie i na ruchliwych skrzyżowaniach. | 8.000zł |
| 6 | Rozbudowa remizy OSP w Okonku. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 roku. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe Murbet z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Dotychczas wykorzystano 30.000,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę budynku istniejącego oraz jego rozbudowę w celu zwiększenia powierzchni użytkowej i funkcjonalnej, zwiększenie ilości stanowisk garażowych dla wozów bojowych, montaż bram garażowych, podwyższenie poziomu dachu, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i włączenie do kanalizacji istniejącej. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 lipiec 2009 roku. | 560.000zł |
| 7 | Rozbudowa remizy OSP w Lotyniu. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowane jest na przełomie marca i kwietnia br. Obecnie trwają prace mające na celu ostateczne dostosowanie wcześniej przygotowanej dokumentacji do bieżących potrzeb jednostki. | 300.000zł |
| 8,9 | Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego Nowy system alarmowania zintegrowanego umożliwi korzystanie z systemu łączności umożliwiającego szybką komunikację z centralą - Powiatową Strażą Pożarną w Złotowie, połączoną z wszystkimi jednostkami w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i przekazywanie informacji o wszystkich zdarzeniach. | 2x 9.000zł |
| 10 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 roku. W ubiegłym roku przeznaczono kwotę 2.030.617,00zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe Murbet z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu lipcu. Całkowita kwota inwestycji wynosi 4.290.750,00zł. Hala widowisko – sportowa jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. W części hali jest to budynek parterowy, w części zaplecza 3 kondygnacyjnym połączonym z budynkiem Szkoły Podstawowej. Rzut obiektu jest prostokątem o wymiarach 24x53m o wysokości 9 m. Zaplanowana jest również widownia na 170 miejsc. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 sierpnia 2009 roku. | 2.260.141zł |
| 11 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie pierwszego wyposażenia budowanych obiektów hali widowiskowo-sportowej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Okonku W ramach inwestycji planuje się zakupić niezbędne wyposażenie sportowe nowej hali widowiskowo – sportowej oraz wyposażenie dydaktyczne rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Okonku. Termin zakupów lipiec – sierpień 2009 r. | 200.000zł |
| 12 | Budowa hali sportowej w Lotyniu W obecnej dokumentacji przewiduje się budowę hali o wymiarach 18x40 m, wysokości 9 m. Projektowana hala sportowo – widowiskowa będzie budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, w części Sali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 3 kondygnacyjnym. Zasadniczą część hali stanowić będzie sala o pow. 915,55 m2 połączona z widownią na 166 miejsc siedzących. Na chwilę obecną dokumentacja przygotowana jest do realizacji procesu inwestycyjnego. | 200.000zł |
| 13 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2008 roku. W ubiegłym roku na realizacje zadania przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.389.726,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe „Murbet” z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu lipcu 2008 r.. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.697.558,00 zł. Rozbudowa istniejącej szkoły obejmuje wybudowanie obiektu dwukondygnacyjnego zawierającego 6 klas lekcyjnych wraz z zapleczem, sanitariaty i kuchnię z zapleczem. Nowy budynek łączyć będzie istniejącą szkołę z nowo budowaną halą sportową. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 sierpnia 2009 roku. | 307.832zł |
| 14 | Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku. W ramach tej inwestycji planu się: wykonanie ścianek działowych oddzielających w.c. chłopców od w.c. dziewcząt, obniżenie sufitu w w.c. dla niepełnosprawnych i w przedsionku, rozbiórkę istniejącej podłogi i wykonanie nowej posadzki, montaż kabin sanitarnych, montaż wentylacji w sanitariatach, wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. W miesiącu lipcu 2008 przeprowadzono procedurę przetargową na realizację tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.P.U.H. „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski z Czarnkowa na kwotę 142.099,43 zł. Jednak ze względu na to, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższała znacznie kwotę jaka była zaplanowana na realizację inwestycji należało unieważnić postępowanie. W roku bieżącym ponownie zostanie wszczęte postępowanie przetargowe. | 85.000zł |
| 15 | „Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Jest to dokończenie zadania rozpoczętego w ubiegłymcroku. W 2008 r. wykonano prace na łączną kwotę 823.850,39 zł. Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę jest to firma Panorama II Sp. z o.o. z Gdyni. Całkowity koszt inwestycji 1.234.057,66 zł. Zakres rzeczowy zrealizowanych robót obejmował: roboty ziemne, odwodnienie i podbudowę pod boisko piłkarskie, roboty ziemne, odwodnienie i podbudowę pod boisko wielofunkcyjne, instalację oświetleniowa kompleksu, ogrodzenie kompleksu boisk, dostarczenie nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej, roboty fundamentowe pod zaplecze sanitarno – socjalne oraz dostawę kontenerów zaplecza sanitarno – socjalnego (bez wyposażenia). W 2008 roku rozliczono w pełni dotację pochodzącą ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki RP (w kwotach po 333.000 zł). Do wykorzystania pozostały niezrealizowane środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 412.150,00 zł. Do realizacji pozostało jeszcze ułożenie nawierzchni syntetycznej i poliuretanowej, wykonanie przyłączy: wodociągowe, kanalizacyjno – sanitarne i co., roboty wykończeniowe budynku zaplecza sanitarno – socjalnego, ogólne roboty wykończeniowe na całości obiektu. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 kwiecień 2009 roku. | 412.150,00zł |
| 16 | Zakup serwera do pracy w systemie POMOST dla M-GOPS w Okonku. POMOST jest to program do procesu ewidencji działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku odnośnie udzielanych świadczeń. Wszystkie wypłacane świadczenia są wprowadzane do tego systemu. W ubiegłym roku dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono nowe komputery i dotychczasowy serwer nie jest w stanie obsługiwać wszystkich nowych stanowisk. Zakup nowego serwera jest niezbędny do umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Realizację zadania zaplanowano na miesiąc marzec 2009 r. | 5.000zł |
| 17 | Budowa parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Okonku. W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie parkingu z kostki betonowej typu polbruk o grubości 8 cm na 164 m². Rozpoczęcie zadania przewiduje się w pierwszym półroczu 2009 r. Budowa parkingu przed SP w Okonku ma na celu poprawę bezpieczeństwa głównie dzieci dowożonych do szkoły przez rodziców. | 25.000zł |
| 18 | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wodnej w Okonku. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych z kostki betonowej typu polbruk o długości 219 mb, szerokości 1,4 m tj. 3007 m². Budowa chodnika warunkuje poprawę bezpieczeństwa na ul. Wodnej, gdzie w ostatnich latach znacznie nasilił się ruch drogowy ze względu na nowopowstałe firmy budowlane, transportowe. W chwili obecnej jest to jedna z najniebezpieczniejszych ulic na terenie Okonka. | 50.000zł |
| 19 | Adaptacja budynku użytkowego na 2 mieszkalne lokale socjalne w Lubniczce. Planowana jest przebudowa budynku użytkowego na dwa lokale komunalne o powierzchni 50,73 m² i 53,43 m². Tut. Urząd posiada przygotowaną dokumentację do procesu inwestycyjnego. Ogłoszenie przetargu jest uzależnione od złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza funduszem dopłat. Dotychczas inwestycja odkładana była w czasie ze względu na mało korzystne przepisy, które przewidywały uzyskanie dofinansowania na tego rodzaju przedsięwzięcia maksymalnie w wysokości do 30 % . Nowe przepisy zwiększyły wysokość finansowego wsparcia dla przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie lokali i pomieszczeń oraz remont lub przebudowę budynków mieszkalnych nawet do 50%. | 200.000zł |
| 20 | Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku. Tut. Urząd rozpoczął rozmowy na temat wstępnej koncepcji projektu rozbudowy kaplicy, której kształt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków w Poznaniu. | 200.000zł |
| 21 | Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo Na realizację inwestycji planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi”. Termin składania wniosków jest już określony 01.02 – 01.04.2009. Uzyskanie dofinansowania będzie warunkowało zakres wykonania inwestycji. W poszczególnych miejscowościach planowana jest budowa wiaty o konstrukcji drewnianej o pow. 47,7m2 z kominkiem, placu zabaw dla dzieci, utwardzenie części terenu, umieszczenie pojemników na śmieci i miejsca na ognisko. Kominek ogrodowy o wymiarach 100 x 65 x 263 ma być wykonany z gotowych elementów . Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 15x15 m ogrodzony siatką. Wyposażenie placu zabaw: przeplotnia „rakieta”, huśtawka dwuosobowa, wieża zabaw pojedyncza, piaskownica drewniana 3x3m. Miejsce na ognisko ma być wykonane na posadzce betonowej, obłożone kamieniem polnym. Tereny utwardzone o pow. 81,20 m2 planuje się wykonać pod wiatą i w jej rejonie z kostki betonowej typu polbruk. W ramach inwestycji zaplanowane są również boiska sportowe z trawą naturalną o wymiarach 30x60m i bramki. Nawierzchnia boisk ma być zrekultywowana mają być wykonane nowe wsiewki trawy, odchwaszczanie, odkrzaczanie, niwelacja terenu. Realizacja projektu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy od dawna domagają się zagospodarowania boisk i terenów wokół w poszczególnych miejscowościach. | 4 x 70.000zł |
| 22 | „Zakup używanego samochodu dostawczego do ZGKiM w Okonku”. Zakup jest niezbędny do funkcjonowania Zakładu, ponieważ dotychczasowy samochód, który służył grupie funkcyjnej ADM został całkowicie wyeksploatowany. Zadanie zostało zrealizowane, gdyż 06 lutego zakupiono samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t marki Mercedes Sprinter 308D na kwotę 20.000,00zł | 20.000zł |

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2009 ROKU: 5.621.975zł

Informację na sesję Rady Miejskiej sporządziła:

Weronika Choroszewska-Kłos