Załącznik nr 4

do uchwały nr XLI/231/2009

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 23 czerwca 2009 roku.

Załącznik nr 8

do  uchwały nr  XXXII/205/2008

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z

# WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

( z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie

poszczególnych programów w latach 2009 – 2011)

### Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

  - Cele: Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

  - Jednostka realizująca program:

## Urząd Miejski w Okonku

  - Okres realizacji programu: od 1993 – do  2011 roku,

  - Łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	1.135.000 zł

2011         	    200.000 zł.

### Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa    zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

  - Cele : Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

- Jednostka realizująca program:

## Urząd Miejski w  Okonku

- Okres realizacji programu:  2010 – 2011

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        1.000.000 zł.

2011	       1.000.000 zł.

### III.   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

- Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w  Okonku.

- Okres realizacji programu: 2008 – 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 1.697.558 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 307.832 zł.

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        0 zł.

2011	      0 zł.

### IV.        Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

- Cele: Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010.

- Łączne nakłady finansowe: 4.290.758 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 1.660.141 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        600.000 zł.

2011	      0 zł.

V.       Budowa hali sportowej  w Lotyniu

- Cele: Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku.

- Okres realizacji programu:  2009 – 2011

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

Wysokość wydatków w roku budżetowym: 200.000 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010 rok –    900.000 zł.

2011 rok -     900.000 zł.

- Rozbudowa remizy OSP w Okonku

  - Cele: Rozbudowa powierzchni garażowej oraz części socjalno – administracyjnej. Inwestycja ma na celu podwyższenie gotowości operacyjnej jednostki oraz wzrost funkcjonalność obiektu z punktu widzenia pozostałej działalności społecznej.

  - Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku

  - Okres realizacji programu: 2008 - 2009.

  - Łączne nakłady finansowe: 590.000 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 560.000 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	 0 zł

2011	 0 zł

VII.      Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń

- Cele: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost estetyki  osiedla mieszkaniowego  w Lotyniu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku

- Okres realizacji programu:  2008 - 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 395.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 265.000 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	 0 zł

2011	 0 zł

- Uwagi do projektowanego załącznika uchwały:

W przedstawionym załączniku dokonano przesunięcia realizacji większości zadań o jeden rok co powoduje niezgodność z aktualną uchwałą budżetową  (oraz wydatkami planowanymi w latach 2008-2009). Do końca bieżącego roku budżetowego zostanie zaproponowana zmiana niniejszego załącznika inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (brak informacji o dofinansowaniu zadań jako odpowiedzi na złożony wniosek ze środków krajowych oraz prawdopodobne rozpoczęcie procedur konkursowych w ramach środków unijnych dopiero w 2008 roku)  oraz z drugiej strony uniknięcie zbyt wczesnego wyłączenia z zakresu zadań planowanych do rozpoczęcia w 2007 roku przed ostatecznymi rozstrzygnięciami o terminie uruchomienia konkretnych źródeł dofinansowania projektów.