Załącznik nr 5

do uchwały nr XLIII/239/2009

Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 25 sierpnia 2009 roku.

WYDATKI ZWIĄZANE Z

# WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

( z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie

poszczególnych programów w latach 2009 – 2011)

### Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

  - Cele: Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

  - Jednostka realizująca program:

## Urząd Miejski w Okonku

  - Okres realizacji programu: od 1993 – do  2011 roku,

  - Łączne nakłady finansowe: 12.581.582 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł.

## Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	1.135.000 zł

2011             200.000 zł.

### Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa    zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

  - Cele : Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

- Jednostka realizująca program:

## Urząd Miejski w  Okonku

- Okres realizacji programu:  2010 – 2011

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 0 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        1.000.000 zł.

2011	       1.000.000 zł.

### III.   Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku

- Cele: Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w  Okonku.

- Okres realizacji programu: 2008 – 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 1.697.558 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 307.832 zł.

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        0 zł.

2011	      0 zł.

### IV.        Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

- Cele: Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010.

- Łączne nakłady finansowe: 4.290.758 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 1.660.141 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010        600.000 zł.

2011	      0 zł.

V.       Budowa hali sportowej  w Lotyniu

- Cele: Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku.

- Okres realizacji programu:  2009 – 2011

- Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

Wysokość wydatków w roku budżetowym: 200.000 zł

Wydatki  w 2 kolejnych latach:

2010 rok –    900.000 zł.

2011 rok -     900.000 zł.

- Rozbudowa remizy OSP w Okonku

  - Cele: Rozbudowa powierzchni garażowej oraz części socjalno – administracyjnej. Inwestycja ma na celu podwyższenie gotowości operacyjnej jednostki oraz wzrost funkcjonalność obiektu z punktu widzenia pozostałej działalności społecznej.

  - Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku

  - Okres realizacji programu: 2008 - 2009.

  - Łączne nakłady finansowe: 590.000 zł.

  - Wysokość wydatków w roku budżetowym: 560.000 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	 0 zł

2011	 0 zł

VII.      Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń

- Cele: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost estetyki  osiedla mieszkaniowego  w Lotyniu.

- Jednostka realizująca program:

Urząd Miejski w Okonku

- Okres realizacji programu:  2008 - 2009.

- Łączne nakłady finansowe: 395.000 zł.

- Wysokość wydatków w roku budżetowym: 265.000 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2010	 0 zł

2011	 0 zł

- Uwagi do projektowanego załącznika uchwały:

W przedstawionym załączniku dokonano przesunięcia realizacji większości zadań o jeden rok co powoduje niezgodność z aktualną uchwałą budżetową  (oraz wydatkami planowanymi w latach 2008-2009). Do końca bieżącego roku budżetowego zostanie zaproponowana zmiana niniejszego załącznika inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (brak informacji o dofinansowaniu zadań jako odpowiedzi na złożony wniosek ze środków krajowych oraz prawdopodobne rozpoczęcie procedur konkursowych w ramach środków unijnych dopiero w 2008 roku)  oraz z drugiej strony uniknięcie zbyt wczesnego wyłączenia z zakresu zadań planowanych do rozpoczęcia w 2007 roku przed ostatecznymi rozstrzygnięciami o terminie uruchomienia konkretnych źródeł dofinansowania projektów.

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | rok budżetowy 2009 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | rok budżetowy 2010 (12+13+14) | z tego źródła finansowania | rok budżetowy 2011 (16+17+18) | z tego źródła finansowania |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 1. | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku | 12.581.582 | - | - | - | - | 1.135.000 | 283.750 | - | 851.250 | 200.000 | 50.000 | - | 150.000 | Urząd Miejski w Okonku |
| 2. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku | 2.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | 250.000 | - | 750.000 | 1.000.000 | 250.000 | - | 750.000 | Urząd Miejski w Okonku |
| 3. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku | 1.697.558 | 307.832 | 307.832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Okonku |
| 4. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku | 4.290.758 | 1.660.141 | 760.141 | (A) 900.000 | - | 600.000 | - | (A) 600.000 | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Okonku |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej w Lotyniu | 2.000.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | 900.000 | 150.000 | - | 750.000 | 900.000 | 150.000 | - | 750.000 | Urząd Miejski w Okonku |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Okonku | 590.000 | 440.000 | 440.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Okonku |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń | 395.000 | 265.000 | - | (B) 265.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Urząd Miejski w Okonku |
| Ogółem | 23.554.898 | 2.872.973 | 1.707.973 | 1.165.000 | 0 | 3.635.000 | 683.750 | 600.000 | 2.351.250 | 2.100.000 | 450.000 | - | 1.650.000 |  |

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZADAŃ  W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM – LIMITY WYDATKÓW

( z uwzględnieniem planowanych źródeł finansowania inwestycji)

(w pełnych złotych)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Urząd Wojewódzki, MEN, UKFiS,)

- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- Inne źródła