## Załącznik nr 8 do sprawozdania

Z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Plan w zł. | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | 75618 | 048 | 115.000 | 66.612 |
| Razem |  |  | 115.000 | 66.612 |

# WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | plan- kwota w zł. | wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 | 85154 | 3030 4110 4120 4210 4300 4410 | 15.000 1.000 250 36.000 58.750 4.000 | 3.347 424 60 15.616 33.236 3.696 |
| Razem |  |  | 115.000 | 56.379 |

#### Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2003 roku

# REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

Dział  900  rozdział  90095  §  6050

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

Kwota: 1.135.000 zł.

  - W okresie sprawozdawczym nie zakończono inwestycji, a poniesione nakłady do 30.06.2003r. wyniosły 10.735 zł. – zakończenie inwestycji nastąpiło zgodnie z harmonogramem w dniu 31.07.2003 roku.

# Dział  600  rozdział  60016  §  6050

- Remont drogi brukowej poprzez ułożenie dywanika asfaltowego w miejscowości Ciosaniec.

Kwota: 69.000 zł.

  - W I półroczu nie zakończono inwestycji oraz nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

# Dział  801 rozdział   80114  §  6060

- Zakup profesjonalnego oprogramowania finansowo – księgowego dla Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.

Kwota: 11.000 zł.

  - Zakupiono planowane oprogramowanie za kwotę 10.827 zł.

## ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2003 ROKU: 1.215.000 zł.

  - W I półroczu wykonano: 21.562 zł.

Załącznik nr 10

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2003 roku

# REALIZACJA

## Przychodów i wydatków środka specjalnego

„DROGI”

Dział  600  rozdział  60016

PRZYCHODY

|  | plan | wykonanie na 30.06.2003 |
| --- | --- | --- |
| 1. Stan środków na 01.01.2003r. | 2.900 zł. | 2.977 zł. |
| Przychody: - wpływy za zajęcie pasa drogowego § 069 | 1.000 zł | 837 zł. |
| RAZEM | 3.900 zł | 3.814 zł. |

WYDATKI

|  | plan | wykonanie na 30.06.2003 |
| --- | --- | --- |
| 1. Naprawa dróg § 4300 | 3.500 zł | 0 zł. |
| RAZEM | 3.500 zł | 0 zł. |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 400 zł | 3.814 zł. |
| OGÓŁEM | 3.900 zł | 3.814 zł. |