Załącznik nr 9

do sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu

za  2006 rok

Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego.

W zakresie realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym  zaplanowano realizację części jednego zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek”. W 2006 na planowaną kwotę 230.000,00 zł. zrealizowano zakładany zakres rzeczowy za kwotę 223.618,65 zł. Realizacja  przedsięwzięcia i dokonanie związanych z nim wydatków nastąpiło w II półroczu  co wynikało  z konieczności dostosowania terminu prac do przebudowy drogi krajowej realizowanej w Lędyczku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

### Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek

  - Cele: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Lędyczek. Niniejsze prace umożliwią przyłączenie się mieszkańców oraz wykorzystanie istniejącej hydroforni po dokonaniu jej kompleksowego wyposażenia.

  - Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy Okonek.

  - Okres realizacji programu: lata 2006 – 2007

  - Łączne nakłady finansowe: 600.000 zł.

  - Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2006 rok:

Kwota planowana:  230.000,00 zł.

Kwota wykonana:   223.618,65 zł.

2007 rok – 370.000 zł.