Załącznik nr 8

do sprawozdania rocznego z  wykonania budżetu

za  2007 rok

Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego.

W zakresie realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym  zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2006 roku pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek”. W 2007 na planowaną kwotę 370.000,00 zł. zrealizowano zakładany zakres rzeczowy za kwotę 369.958,06 zł. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację omawianego zadania wyniosły 593.576,71 zł co stanowi 98,93% planowanych środków finansowych w wysokości 600.000 zł.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto także realizację inwestycji pn. „Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku”. Z planu w wysokości  50.000 zł wykonano 44.980,91 zł (uregulowanie I raty płatności wynikającej z umowy zakupu) co stanowi 99,92% rocznego planu. W 2008 roku pozostała II i ostatnia rata płatności w kwocie 67.471,37 zł co stanowi 89,96 % planowanej kwoty tj. 75.000 zł.

Pozostałe zadania uwzględnione w wieloletnim programie inwestycyjnym nie przewidywały nakładów finansowych w okresie sprawozdawczym.

### Budowa wodociągu w miejscowości Lędyczek

  - Cele: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Lędyczek. Niniejsze prace umożliwią przyłączenie się mieszkańców oraz wykorzystanie istniejącej hydroforni po dokonaniu jej kompleksowego wyposażenia.

  - Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy Okonek.

  - Okres realizacji programu: lata 2006 – 2007

  - Łączne nakłady finansowe w latach 2006 - 2007

Kwota planowana: 600.000 zł

Kwota wykonana: 593.576,71 zł

  - Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w 2007 roku

Kwota planowana: 370.000 zł.

Kwota wykonana: 369.958,06 zł

### VII     Zakup radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku.

- Cele: Zakup urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się po terenie gminy powinien przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znaczne nasilenie ruchu spowodowane przebiegiem przez obszar gminy dwóch dróg krajowych wymaga większej kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Ponadto wykorzystanie urządzenia przez Straż Miejską w Okonku powinno przynieść także efekt dodatkowy w formie zwiększonych dochodów budżetowych gminy.

- Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta i Gminy w  Okonku.

- Okres realizacji programu: lata 2007 – 2008

- Łącznie planowane nakłady finansowe: 125.000 zł.

- Wysokość ponoszonych nakładów finansowych w 2007

Kwota planowana: 50.000 zł.

Kwota wykonana: 44.980,91 zł

    - Wysokość planowanych nakładów finansowych w 2008 roku:75.000 zł.

    - Kwota wymaganych nakładów finansowych w 2008 roku: 67.471,37 zł.