P R O T O K Ó Ł  Nr   XLI/ 2009 ROKU

z sesji Rady Miejskiej w Okonku odbytej w dniu

23 czerwca 2009 r. w godz. od 1300 do godz. 1325

w sali narad Urzędu Miejskiego w Okonku

Czterdziestą pierwszą  sesję Rady Miejskiej w Okonku otworzył  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Okonku Waldemar Kopkiewicz.

Przywitał Radnych Rady Miejskiej i Władze Urzędu Miejskiego.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wobec ustawowego składu 15 radnych quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Okonku odczytał wniosek Burmistrza  Okonka z dnia 15.06.2009 o zwołanie na dzień 23 czerwca 2009 roku nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Okonku, celem rozpatrzenia projektów uchwał:

1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok,

2/zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Wniosek stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista obecności przedstawicieli władz urzędu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad dzisiejszej sesji.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

- Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

- Podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zmian w budżecie,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

- Zakończenie  obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. na 12 radnych biorących udział w głosowaniu, za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

Przebieg obrad:

Ad. 1 . Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Jak wyżej.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w budżecie,

DOCHODY:

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 100.000 zł jako dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawartej umowy z Województwem Wielkopolskim o nr 179/2009.

WYDATKI:

- Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę 5.500 zł w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego”. Zmiana wynika z oferty, która zawiera cenę niższą od planowanej w budżecie bez ograniczania zakresu rzeczowego realizacji zadania.

- Zwiększa się poziom planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.500 zł w zakresie planowanej do realizacji inwestycji pn.: „Wymiana stacji obiektowej wraz z syreną szczelinową dla Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego”. W ramach zadania planuje się dodatkowo wymianę syreny szczelinowej. Konieczność dokonania zmiany podyktowana jest wyższą od planowanej kwoty realizacji inwestycji.

- Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 600.000 zł w zakresie planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”. Wprowadzenie zmiany nie powoduje zwężenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania. Kwota w wysokości 600.000 zł zostaje zaplanowana do realizacji w roku kolejnym tj. w 2010 i ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym. Konieczność dokonania zmiany związana jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji do wysokości 1.500 tys. zł .

- Przeznacza się środki finansowe zaplanowane w budżecie  jako rezerwa na zadania inwestycyjne na wskazane poniżej przedsięwzięcie. Planuje się do realizacji „Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku” na kwotę 210.000 zł. Zadanie będzie obejmować zakup sprzętu sportowego (m.in. drabinki, kosze boczne i główne), nagłośnienie.

- Planuje się do realizacji zadanie inwestycyjne na kwotę 40.000 zł pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku”. W ramach zadania planuje się zakup szkolnych ławek i krzeseł. Ponadto będzie możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

- Zwiększa się poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 50.000 zł (środki pochodzące ze zwiększenia dochodów, które nie zostały przeznaczone na sfinansowanie zwiększenia planu omówionych powyżej poszczególnych kategorii wydatków). Po wprowadzeniu zmiany nowy poziom rezerwy zostaje ustalony na poziomie  w wysokości 77.425 zł.

Zmiany w budżecie omówił Z-ca Burmistrza. Powiedział, że  w związku  z budową hali widowiskowo-sportowej w Okonku oczekujemy na dofinansowanie tej inwestycji. Pod koniec maja bieżącego roku otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym zwrócono się do nas o przesłanie formularza wniosku inwestycyjnego o przyznanie dofinansowania na w/w przedsięwzięcie. Wypełniony wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2009r, a nagłówek jego brzmi: dotyczy rozpatrzenia możliwości dofinansowania budowy hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Okonek, w kwocie całkowitej 1,5 mln zł, w tym 900 tys. zł w 2009 roku i 600 tys. w 2010 roku. W związku z tym powstał problem ponieważ wniosek został złożony do Departamentu Urzędu Marszałkowskiego 27.02.2007 r. i od tego czasu nie mieliśmy odpowiedzi na ten wniosek. Po dwóch latach otrzymaliśmy odpowiedź, że przewiduje się tą inwestycję do dofinansowania, jednakże zgodnie z zasadami z funduszu to przedsięwzięcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i w każdym przypadku to dofinansowanie obejmuje 2 lata. Czyli teoretycznie nie było takiej możliwości, aby  to dofinansowanie wykorzystać w jednym roku. Inwestycję rozpoczęliśmy w ubiegłym roku natomiast planowane zakończenie było na 15 sierpnia tego roku. Dlatego też cały wniosek stanął pod znakiem zapytania. Na dzień dzisiejszy po otrzymaniu tego pisma rozpoczęliśmy rozmowy z generalnym wykonawcą i wykonawca zgodził się na przesunięcie tego terminu do 31 stycznia. Jest to niezbędny warunek aby otrzymać dofinansowanie dlatego, że nie finansuje się tych inwestycji na zasadzie refundacji, czyli nie ma możliwości sfinansowania ze środków własnych co byłoby najlepszym rozwiązaniem  otrzymania refundacji nawet w 2010 roku. Niestety to dofinansowanie zawsze odbywa się na zasadzie nie zapłaconych dla wykonawcy faktur, czyli wykonawca przedstawia nam faktury, które nie są zapłacone, tylko opisane, zatwierdzone do wypłaty i idą do refundacji do Banku Gospodarstwa Krajowego, który bezpośrednio na rachunek wykonawcy przekazuje te środki i nie ma innej możliwości skorzystania z tego dofinansowania. W związku z tym żeby ten projekt ratować jest propozycja aby zmienić termin realizacji tej inwestycji do końca stycznia, ponieważ w styczniu najszybciej mogą nam przekazać  600 tys. zł i w styczniu zamknąć inwestycję. Na zakończenie dodał, że warto chyba poczekać te kilka miesięcy dłużej aby dostać to dofinansowanie z uwagi na to, że innej możliwości nie ma.

O godz. 1315  na sesję przybyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Perłowska.

Radny Rapta zapytał czy w związku z tym planowane jest rozłożenie tych robót, które trwają.

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że być może zostaną trochę spowolnione.

Radny Mikietyński zapytał czy dotyczy to tylko hali.

Z-ca Burmistrza potwierdził, że dotyczy to tylko hali, a następnie odniósł się do pozostałych zmian i wyjaśnił dlaczego się one pojawiają. Zwiększone jest wyposażenie, które było zaplanowane na 200 tys. zł odnośnie szkoły i hali, natomiast w chwili obecnej jest zwiększone do 210 tys. zł wyposażenie samej hali i jest ono na wysokim poziomie.

Planowane były też 2 stacje obiektowe,  jedna w OSP Okonek druga w Lotyniu. W związku z tym, że rozbudowa Remizy OSP w Okonku dobiega końca, jest propozycja aby zrobić to kompleksowo, część tych środków razem z syreną  przenieść do OSP w Okonku, w OSP w Lotyniu wymienić stację obiektową. Jest to propozycja zawarta w punkcie 1 i 2 uzasadnieniu do uchwały.

Radny Rapta zwrócił uwagę na punkt 1 i 2  uzasadnienia.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że w punkcie 2 wystąpił błąd mianowicie zamiast Okonek jest napisane Lotyń.

Radny Mikietyński dodał, że w pierwszej wersji było po 9 tys. na  jednostkę czyli razem 18 tys. W pierwszym etapie miała być wymiana stacji, ponieważ to było najpilniejsze, a w drugim wymiana syren. Są to syreny najnowsze tzw. szczelinowe, które będą w przyszłości w całym powiecie. W związku z tym, że rozbudowa Remizy OSP w Okonku dobiega końca zaproponowaliśmy zdjąć część środków  z OSP Lotyń i dołożyć tutaj, wówczas cała inwestycja zamknęłaby się w kwocie ok. 14.320 zł. W przyszłym roku pozostaje OSP Lotyń kwota 8-9 tys. na same syreny.

Radny Rapta powiedział, że na stronie drugiej uzasadnienia, a mianowicie  źródła finansowania deficytu budżetowego jest napisane  emisja obligacji komunalnych 4 mln zł, a w uchwale Rady Miejskiej było 2 mln zł.

Z-ca Burmistrza wytłumaczył, że limit jest ogólny, a w pierwszym etapie chcieliśmy aby było tylko 2 mln zł. Każda emisja musi być potwierdzona uchwałą Rady Miejskiej. Czyli, gdyby gmina chciałaby dokonać emisji na kolejne 2 mln zł musi być dodatkowa uchwała Rady Miejskiej odnośnie emisji. Nie chcieliśmy wypuszczać obligacji od razu na 4 mln z tego względu, gdyż liczymy na to, że jednak uda się nam ograniczyć wydatki, zrealizować wyższe dochody i wówczas nie będzie potrzeby maksymalnego zadłużania się.

Radny Rapta zapytał -  czyli, zmniejszamy wydatki inwestycyjne o 600 tys. Jak zrobiony jest podział, że z rozliczeń różnych 150 zdejmujemy, z oświaty 350?

Skarbnik wyjaśniła, że są to środki zaplanowane jako rezerwa na zadania inwestycyjne i zostają przeznaczone na konkretne  zadanie  inwestycyjne. Natomiast środki pochodzące ze zwiększenia dochodów w wysokości 50 tys. zostają zaplanowane na rezerwę ogólną i dlatego jest suma 150 tys. w różnych rozliczeniach.

Z-ca Burmistrza dodał, że konkretnie przeznaczone będą na wyposażenie hali widowiskowo-sportowej.

Radny Rapta powiedział, że czegoś tutaj nie rozumie, bo zdejmujemy z hali 600 tys. a tu mamy z odliczeń różnych 150 i z oświaty 350 to jest dopiero 500. Widać to na stronie 6 dział 758 zdejmujemy z rezerwy ogólnej 150 tys.

Skarbnik wyjaśniła, że tam była rezerwa na zadania inwestycyjne, 200 tys. zł na wyposażenie hali i szkoły podstawowej. W związku z tym, zdejmujemy to ze środków pochodzących z rezerwy i przeznaczamy to na konkretne 2 zadania inwestycyjne. Jest to w rozdziale 80101 i w załączniku nr 9 uchwały budżetowej, w którym są wyszczególnione zadania inwestycyjne.

Z-ca Burmistrza uzupełnił wyjaśnienie mówiąc, że rezerwa do tej pory była utworzona na etapie projektu budżetu i istniała 2 lata w budżecie czyli rezerwa na zadania inwestycyjne związane z wyposażeniem szkoły i hali, a było to 200 tys. zł. W tej chwili rezerwę się likwiduje i wprowadza 2 konkretne zadania inwestycyjne. Jedno na kwotę 210 tys. zł i jest to wyposażenie hali widowiskowo-sportowej. Drugie zadanie – wyposażenie szkoły podstawowej w Okonku, kwota 40 tys. zł. Czyli z rezerwy schodzi 200 tys., w oświacie i inwestycjach pojawia się 250 tys. i 600 tys. się odejmuje, ponieważ hala przechodzi na kolejny rok. To jest różnica 350 tys.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radna wstrzymała się od głosu       /D. Perłowska/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że wstrzymała się od głosu dlatego, że nie uczestniczyła w początkowej części sesji, na której omawiana była uchwała.

Uchwała Nr XLI/231/2009  Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie „zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok”, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że Burmistrz ma możliwość podpisywania każdej umowy w danym roku, jeżeli jest to zaplanowane w budżecie tego roku. Jeżeli zadanie wykracza poza ten rok budżetowy, a w tym przypadku tak będzie bo przesuniemy 600 tys. na kolejny rok, wówczas musi mieć każdorazowo upoważnienie dofinansowania tej inwestycji w roku następnym. W związku z tym jest to niejako rzecz techniczna, ale musi być to upoważnienie aby podpisać skuteczną umowę zmieniająca termin wypadania realizacji inwestycji.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. na 13 radnych biorących udział             w głosowaniu, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

Uchwała Nr XLI/232/2009  Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca  2009 r. w sprawie „zmieniająca uchwałę w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy.”, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Zakończenie obrad:

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej           w Okonku Waldemar Kopkiewicz zamknął obrady o godz. 1325 dziękując wszystkim za udział  w sesji.

Protokół sporządziła:

Krystyna Kamińska